Волгоградская область

Палласовский муниципальный район

Администрация Эльтонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Эльтон

от «23»  марта  2015г.                                                                                          № 30

Об утверждении «Плана мероприятий

(Дорожная карта) по передаче объектов

коммунальной инфраструктуры

Эльтонского сельского поселения в концессию»

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Эльтонского сельского поселения, администрация Эльтонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «План мероприятий (Дорожная карта) по передаче объектов коммунальной инфраструктуры Эльтонского сельского поселения в концессию» (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Эльтонского                                                                   Н.А. Сурганов

сельского поселения

Рег:  30 /2015

Приложение № 1

к постановлению администрации

Эльтонского сельского поселения

«23»  марта 2015г. №30

План мероприятий (Дорожная карта) по передаче объектов коммунальной инфраструктуры Эльтонского сельского поселения в концессию

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации объектов коммунальной сферы Эльтонского сельского поселения | Не позднее 01.06.2015г. | Специалист Администрации Эльтонского сельского поселения |
| 2 | Регистрация права собственности объектов коммунальной инфраструктуры | Не позднее 01.07.2015г. | Специалист Администрации Эльтонского сельского поселения |
| 3 | Определение перечня объектов коммунальной инфраструктуры для заключения концессионных соглашений | Не позднее 01.08.2015г. | Специалист администрации Эльтонского сельского поселения |
| 4 | Оформление конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения | Не позднее 01.09.2015г. | Специалист Администрации Эльтонского сельского поселения |
| 5 | Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения | Не позднее 01.11.2015г. | Специалист Администрации Эльтонского сельского поселения |
| 6 | Заключение соглашения о передачи объектов коммунальной инфраструктуры | Не позднее 01.01.2016г. | Специалист администрации Эльтонского сельского поселения |